湖南省发展和改革委员会

关于提前下达 2025 年部分中央财政

# 以工代赈投资计划的通知

有关市（州）发展改革委、县（市、区）发展改革局：

根据国家发展改革委《关于提前下达 2025 年部分中央财政 以工代赈任务计划的通知》（发改振兴〔2024〕1641 号）要求， 现将 2025 年部分中央财政提前批以工代赈投资计划下达给你 们，并将有关事项通知如下：

一、资金计划及建设领域

本批计划安排 2025 年中央财政提前批以工代赈资金 7810 万元，主要投向发达地区， 向脱贫县、乡村振兴重点帮扶县、

革命老区、产粮大县、受自然灾害影响较大地区以及易地搬迁 后续扶持任务较重地区倾斜，支持 31 个县市区共 41 个项目。 建设领域包括小型公益性基础设施和产业发展配套设施，优先 支持劳务用工量大、技术门槛低、工程机械作业少的乡村道路、 土地平整、护坡护坝、排灌沟渠等农村小型基础设施、小型生 态工程、美丽宜居村庄整治提升工程、灾后恢复重建等项目。

二、组织实施

各级发改部门深入学习贯彻习近平总书记关于以工代赈工 作的重要指示精神，落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《国家以工代赈 管理办法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《全 国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充 分发挥以工代赈政策功能的意见》《湖南省“十四五”以工代赈工 作方案》《湖南省以工代赈项目规范化管理工作流程（试行）》 等文件要求，深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”的政 策内涵，认真组织实施，加强项目管理，切实发挥好以工代赈 资金项目带动低收入群众就地就近就业增收的功能作用。

（ 一）加强群众务工组织。 以工代赈项目应尽量简化发包 程序、依法不招标。对于依法不招标的项目，要结合本地实际 优化项目承接方式，抓紧启动简化发包程序， 由乡镇人民政府 或村委会作项目业主，将项目灵活发包给县乡两级政府乡村建 设公司或劳务公司、村级劳务合作社或村劳务公司、村民理事

会等， 由上述主体直接组织当地群众开展项目建设，在保证工 程质量的前提下， 能用人工的尽量不用机械， 能组织当地群众 务工的尽量不用专业施工队伍，积极组织农村脱贫人口、防止 返贫监测对象和其他低收入人口。大力组织易地搬迁脱贫群众 和因灾需救助人口参与工程建设。市（州）、县（市、区）发展 改革部门要监督项目所在地乡镇人民政府和村民委员会与项目 施工单位建立劳务信息沟通机制，根据项目用工需求做好当地 农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

（二）严格劳务报酬发放。在确保劳务报酬发放金额不低 于中央财政资金的 30%的基础上，进一步提高以工代赈项目劳 务报酬占中央资金的比例。强化劳务报酬发放的全过程监管， 在项目前期工作环节，项目可研报告(或实施方案)专章专节对项 目是否能够组织当地群众务工、是否能够及时足额发放劳务报 酬进行论证，明确劳务报酬发放金额和标准，并在项目估算(或 概算)中结合工程建设内容逐项测算用工量和劳务报酬发放额 度，对应发劳务报酬予以单列。在项目实施过程中，应督促项 目施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，规范劳务报酬 发放台账，劳务报酬以银行转账或“一卡通”平台发放到位，禁止 以现金形式发放；督促项目所在地村委会在村务公开栏对劳务 报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发 放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈 政策要求和项目规范。县级发展改革部门在组织项目竣工验收

时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和发放台账、劳动 力培训台账作为重要验收内容。

（三）全面推广多种赈济模式。将以工代赈项目实施与巩 固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴紧密衔接，全面借鉴 近年以来以工代赈巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作形成的 经验做法，复制推广“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业 技能培训+公益性岗位设置”和“产业发展配套基础设施建设+ 劳 务报酬发放+就业技能培训+ 资产折股量化分红”两类综合赈济 模式，撬动地方财政以及统筹整合的财政涉农资金、就业专项 资金等，在改善农业农村生产生活条件和发放劳务报酬等传统 赈济模式的基础上，依托以工代赈项目全面拓展就业技能培训、 公益性岗位开发、资产折股量化分红等多种赈济模式，进一步 延伸扩大就业容量，更好地发挥作用。

## 三、加强监督管理

（ 一）按照 以工代赈管理办法、 中央财政衔接资金管理有 关要求，会同财政、农业农村等部门及时做好项目入库、公示、 转下达、绩效管理、资料归档等工作，规范资金项目管理程序。

（二）加强项目监督管理，督促项目单位严格按照投资计 划实施项目，确需调整的，按相关规定和程序履行调整手续。 严禁将中央资金截留、挤占或挪作他用，不得用于建设楼堂管 所、“ 门墙亭廊栏”景观类设施，不得用于购买大中型机械设备、 交通工具、路灯、垃圾桶等资产，不得用于购买花草树木、种

苗仔畜、饲料、化肥等生产性物资。以工代赈项目实施中的就 业技能培训、公益性岗位设置等工作任务， 由地方政府统筹相 关财政资金及社会帮扶资金、企业投资等予以支持。

（ 三 ）强化工作调度督促。计划下达后，要督促项目业主 加快项目开工建设，及早发放劳务报酬，让群众早受益。要对 以工代赈项目进展、资金使用、务工组织、劳务报酬发放等情 况开展不定期核查，确保工程项目质量和资金使用安全。省发 展改革委将定期调度和实地抽查。

附件：湖南省 2025 年中央财政提前批以工代赈项目投资计 划表

湖南省发展和改革委员会 2024 年 12 月 2  日

附件

湖南省 2025年中央财政提前批以工代赈项目投资计划表

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 9001 | 2489 | 2562.14 | 2434 | 125 | 327 | 392.48 | 429 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 7810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 1191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 株洲市 | 茶陵县 | 茶陵县 2025 年以 工代赈项目(火田 镇麻芙村基础配 套设施工程) | 拟建设火田镇麻芙村基础 配套设施工程。改建组道， 长约 1230 米、宽约 3.5 米;修建片石挡土墙，长约 1230 米;以及改造渠道等。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 165 | 72 | 77.32 | 72 | 5 | 1 | 1.07 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 株洲市 | 荷塘区 | 荷塘区仙庾镇徐 家塘村公益性基 础设施建设以工 代赈项目 | 硬化农村道路 1500 米（宽 3-3.5 米），改造水渠 350 米（宽 4 米，深 5 米）， 修缮加固山塘 6 口（约 82 亩）。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 229 | 52 | 75 | 52 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 株洲市 | 天元区 | 株洲市天元区雷 打石镇灾后重建 以工代赈项目 | 修复水毁山塘 19 座，改建 机耕桥 2 座（桥宽 4.5 米， 跨度为 8-9 米，采用钢筋 混凝土平板桥结构） ，修 复水毁灌溉渠 250 米（水 渠宽 0.5 米，高 0.8 米，采 用混凝土灌溉渠道） ，修 缮水毁道路路基 150 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 220 | 60 | 61.44 | 60 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县易俗河镇 水毁水损水利及 道路修复工程以 工代赈项目 | 对渠道清淤硬化 3700 米。 400*600 低排渠修复硬化 25 米，护坡修复硬化 405 米；塘基修复硬化 139 米， 道路修复 25 米，集贸市场 120 平米塌方整修。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 10 月 | 总投资 | 120 | 45 | 40 | 25 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 5 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市翻江镇 2025 年以工代赈 项目 | 对双溪河双溪村河段新建 850 米岸坡护砌，采用浆砌 石挡墙，挡墙高 3.5 米， 底宽 2.5 米；对双溪河双 溪村河段共 500 米实施河 道清淤工程； 新建灌排涵 管 200 米，灌排涵采用钢 筋混凝土圆管，管径为 0.8 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 10 月 | 总投资 | 129 | 33 | 37.23 | 33 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市韶山乡 2025 年度以工代 赈项目（韶山乡 双石村水利基础 设施建设） | 双石村公路扩改硬化， 全 长 1000 米，宽 5 米，包括 开挖土石方10000 立方米， 护栏 1000 米等；修建水塘 护坡 1 口等。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 10 月 | 总投资 | 149 | 66 | 37.9 | 40 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区鹤 岭镇晶鑫村美丽 宜居村庄整治提 升以工代赈项目 | 介于中塘组和双峰组之间 的农村道路提质改造 700 米；双岭组排灌渠道衬砌 350 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 120 | 35 | 39.34 | 35 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县杨林镇小 型水毁基础设施 重建以工代赈项 目 | 对衡东县杨林镇小型水毁 基础设施进行重建修复， 主要建设内容包括： 通村 道路修复 2600 米，排灌渠 道修复 1450 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 200 | 58 | 62.29 | 58 | 2 | 16 | 17.18 | 16 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县草市镇福 塘村小型水毁基 础设施重建以工 代赈项目 | 对衡东县草市镇福塘村小 型水毁基础设施进行重建 修复，主要建设内容包括： 通村道路修复 2100 米，排 灌渠道修复 2600 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 200 | 59 | 62.46 | 59 | 2 | 13 | 13.76 | 13 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 10 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县石湾镇茶 石村小型水毁基 础设施重建以工 代赈项目 | 对衡东县石湾镇茶石村小 型水毁基础设施进行重建 修复，主要建设内容包括： 排灌渠道修复 1350 米，渠 道清淤 3850 米，山坪塘修 复 7 口，护坝修复 2 座。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 100 | 33 | 31.49 | 33 | 1 | 19 | 18.13 | 19 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 衡阳市 | 南岳区 | 衡阳市南岳区寿 岳乡小型水毁基 础设施重建以工 代赈项目 | 护坡修复 4398.4 立方米， 小型桥涵修复 1 座。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 250 | 73 | 78.63 | 73 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 衡阳市 | 南岳区 | 衡阳市南岳区南 岳镇小型水毁基 础设施重建以工 代赈项目 | 通组及入户道路护坡基脚 维修加固 1000 米；修复护 坡护坝 1736 立方米；小型 堤防修复 630 立方米； 小 型桥涵修复 2 座；通村道 路硬化 920 米；护坡加固 700 立方米；田间道路改造 2740 米；山坪塘修复 5 口。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 250 | 73 | 77.3 | 73 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县寸石镇南 岳村人居环境整 治提升工程一期 项目 | 修缮硬化通村通组公路宽 4.5 米、长 1000 米，厚度 20 公分；修缮硬化通组公 路宽 3.5 米、长 1800 米， 厚度 18 公分；维修改造山 塘 8 座；维修 0.9*0.6 米水 渠 400 米，维修 0.5*0.5 米 水渠 200 米；新建停车场 800 平方米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 380 | 120 | 93.59 | 120 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县荷田乡农 村基础设施建设 以工代赈项目 | 硬化宽 3 米机耕道路 4400 米；新建宽 30 厘米高 30 厘米水渠 2300 米；山塘清 淤加固 1800 平方米 ；新 修饮用蓄水池 100 立方米 以及其他配套设施。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 300 | 105 | 92 | 105 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 15 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县伍市镇武 岗村基础设施灾 后重建以工代赈 项目 | 修建水毁道路 1680 米，修 复重建灌溉渠道 500 米， 修复机耕道 800 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 11 月 | 总投资 | 153 | 25 | 31.89 | 25 | 1 | 10 | 12.76 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县三市镇寨 上村道路提质改 造以工代赈项目 | 通村道路提质改造 1500 米 （寨上村枫树岭至保丰 岭，路面由 3-3.5 米拓宽至 6 米）。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 152 | 24 | 31.67 | 24 | 1 | 8 | 10.56 | 8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县童市镇永 响村道路提质改 造以工代赈项目 | 童市镇永响村道路提质改 造 1465 米（路面由 3.5 米 拓宽至 6 米），路面破损 修复（破除后重铺） 535 平方米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 160 | 24 | 31.76 | 24 | 1 | 11 | 14.56 | 11 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县瓮江镇易 地扶贫搬迁集中 安置点以工代赈 项目 | 新建 2 条易地扶贫搬迁安 置点进出道路， 总长 510 米，路面 4604 平方米，挖 土方 8435 立方米，排水沟 810 米，圆管涵 36 米，挡 土墙 595 立方米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 288 | 30 | 32.38 | 30 | 1 | 30 | 32.38 | 30 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县木金乡后 岩村道路提质改 造以工代赈项目 | 木金乡后岩村道路提质改 造 1535 米（路面由 3.5-5 米拓宽至 6 米），路面破 损修复 750 平方米，新建 圆管涵 80 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 151 | 25 | 31.73 | 25 | 1 | 12 | 15.23 | 12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 岳阳市 | 华容县 | 华容县团洲乡团 胜村水毁基础设 施恢复重建以工 代赈项目 | 恢复重建村级公路 4000 米；疏洗硬化沟渠 1000 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 130 | 60 | 42.2 | 60 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 岳阳市 | 华容县 | 华容县团洲乡团 北村水毁基础设 施恢复重建以工 代赈项目 | 恢复重建村级公路 1500 米、机埠 1 座。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 120 | 28 | 38.6 | 28 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 22 | 岳阳市 | 华容县 | 华容县团洲乡团 华村水毁基础设 施恢复重建以工 代赈项目 | 清淤硬化渠道 4200 米，翻 新改造剅闸 10 处。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 120 | 82 | 40.2 | 82 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 岳阳市 | 华容县 | 华容县梅田湖镇 西来村道路及污 水设施建设以工 代赈项目 | 修复村级道路 2400 米、入 户路 700 米；恢复重建污 水净化池 2 个。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 140 | 80 | 43.46 | 80 | 2 | 1 | 0.48 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 岳阳市 | 云溪区 | 云溪区云溪街道 配套基础设施建 设以工代赈项目 | 清溪村人行桥 1 座，沟渠 清淤 1636 立方米，驳岸 540 立方米，波形护栏 340 米等。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 9 月 | 总投资 | 149 | 42 | 37.31 | 42 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 岳阳市 | 屈原管 理区 | 屈原管理区营田 镇稻蔬轮作产业 配套基础设施 （以工代赈） 项 目 | 灌溉沟渠： 总长度约 1100 米：高 1 米、宽 0.8 米。 | 2024 年 12 月 | 2025 年 7 月 | 总投资 | 128 | 30 | 31.6 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县枫树维回 乡白洋河村白漆 公路道路改造以 工代赈项目 | 白漆公路道路改造，全长 4 公里，按照四级公路技术 标准改造， 主要包括破板 更换、病害修补、铺筑油 砂等。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 488 | 60 | 60.61 | 35 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区双桥坪镇 2025 年农村沟渠 清淤整修以工代 赈项目 | 截流沟整修 700 米、中干 渠整修 1000 米、南干渠整 修 2500 米、北干渠整修 1000 米以及渠系附属设施 的建设。 | 2024 年 12 月 | 2025 年 8 月 | 总投资 | 236 | 57 | 66.13 | 57 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 常德市 | 石门县 | 石门县白云镇以 工代赈建设项目 | 整修机耕道长 1034.7 米， 均宽 3.3 米；加宽产业路长 4302 米，均宽 1.3 米；清 淤灌溉 2152 米；新建水池 2 座，100 立方米；整修堰 塘 6 口，清淤 10947 立方 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 211 | 65 | 71.94 | 65 | 2 | 3 | 3 | 65 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 29 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县安福街道 2025 年中央财政 以工代赈项目 | 完成生产道路硬化 1.5 公 里(宽 3.5 米)、整修清淤堰 塘 5 口、建设水井 3 口、 生产道路扩宽硬化 520 米 (宽 1.5 米)、护坡整治及硬 化 125 米(宽 12 米)、房前 屋后环境整治 1200 平方 米等内容的建设。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 10 月 | 总投资 | 240 | 61 | 67.18 | 183 | 2 | 6 | 6.6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 张家界市 | 永定区 | 永定区沅古坪镇 2025 年中央财政 以工代赈项目 | 整修沅古坪栗山村碑垭至 三堰垭抗旱水渠长 1671 米；代家冲组护坡护岸长 153 米，高 4.5 米，宽 1.2 米，及其他配套和相关设 施建设。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 200 | 40 | 62 | 40 | 2 | 6 | 9.3 | 6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利县苗市镇 2025 年以工代赈 项目 | 东岳村小溪沟治理460 米， 滚水坝 4 座，产业道路拓 宽硬化 500 米；高桥村产 业道路路基建设 3.1 公里。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 210 | 60 | 65.5 | 60 | 3 | 8 | 5.8 | 8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县澧源镇朱 家坪村基础设施 以工代赈项目 | 道路硬化长 1800 米，宽 3.5 米；道路提质改造长 1300 米，宽 3.5 米；安装 防护栏 1500 米；沟渠整治 450 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 10 月 | 总投资 | 376 | 124 | 102 | 50 | 5 | 18 | 20 | 18 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市共华镇和 裕村基础设施建 设以工代赈项目 | 三和路提质改造， 优化进 出村通道，长 1600 米，宽 5 米；和裕村三组、四组、 七组排灌沟渠升级改造 5000 米；人居环境整治进 行土地平整与硬化 500 平 方米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 396 | 105 | 111 | 105 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 34 | 益阳市 | 安化县 | 洞市国有林场黄 花溪村重要河道 治理基础设施项 目 | 新建麻溪河（五级堤防） 黄花溪宋家冲口至黄坑冲 的河堤总长度约为 1.06 公 里，堤防顶均宽 0.6 米， 底均宽 1.6 米，坡比为 20%，堤高根据防洪需求设 计为 4.5 米至 5.5 米不等， 抵御洪水侵袭。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 327 | 98 | 101.44 | 58 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区富家桥镇 秧丘埠易地搬迁 安置点基础设施 建设以工代赈项 目 | 新建群众日常生活饮水蓄 水池及配套设施， 主要建 设 1 个饮水蓄水池 100 立 方米、饮水管网铺设 4 千 米、维护便道 1 千米，排 灌渠改造 2 千米等。 | 2024 年 12 月 | 2025 年 10 月 | 总投资 | 150 | 40 | 52.1 | 25 | 1 | 25 | 32.5 | 18 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 怀化市 | 溆浦县 | 怀化市溆浦县 2025 年以工代赈 项目（均坪镇板 溪村公益性基础 设施建设目） | 板溪村修复沟渠 3500 米 （宽 0.7 米、高 1 米）。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 200 | 35 | 62 | 35 | 4 | 31 | 55 | 31 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 怀化市 | 麻阳县 | 麻阳县郭公坪镇 郭公坪村人居环 境整治提升以工 代赈项目 | 农户庭院修缮改造8000 平 方米，排水沟疏通清淤 2500 米，清淤治理 1 座山 塘，维修人行道 2500 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 285 | 94 | 100.47 | 94 | 3 | 15 | 16.05 | 15 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 怀化市 | 靖州县 | 靖州县渠阳镇沙 堆村 2025 年中央 财政以工代赈项 目 | 道路修复 500 米（宽 3.5 米），建设拦河坝 1 座， 支渠修复 9 公里，清於 9 公里。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 11 月 | 总投资 | 290 | 65 | 89.9 | 65 | 3 | 10 | 21 | 65 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 娄底市 | 涟源市 | 涟源市 2025 年以 工代赈项目（杨 市镇双江口村农 村基础设施提升 项目） | 新建村组道路 800 米；新 建挡土墙 800 米；维修水 渠 200 米；整修山塘 8 口， 山塘加固 119 米，清淤 3670 立方米；新建机耕道 100 米。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 199 | 36 | 61.08 | 60 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 市（州） | 县（市、 区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 投资类别 | 需求额度 （万元） | 预计吸 纳当地 群众务 工人数 （非人 次） （人） | 计划发 放劳务 报酬金 额 （万元） | 预计培 训务工 群众人 数（非 人次） （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） | 其中，对易地搬迁脱贫群众 吸纳带动情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸 纳易地 搬迁脱 贫群众 务工人 数 （人） | 计划 发放 劳务 报酬 金额 (万元) | 预计培 训务工 群众人 数 （人） | 预计设 置公益 性岗位 个数 （人） |
| 40 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县井字镇公 路基础设施以工 代赈项目 | 提质改造农村公路 1.43 公 里（增峰村入口 0.73 公里、 莲花山易扶安置点 0.70 公 里）；约溪河洪星桥至洪 泉村段清淤和加固 1.70 公 里；增峰村山塘清淤加固 2 口。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 295 | 65 | 90 | 64 | 4 | 18 | 24 | 10 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 湘西州 | 永顺县 | 永顺县 2025 年以 工代赈高坪乡三 角岩村道路综合 治理项目 | 对村内生产道路拓宽 13500 米，现状 3.5 米 扩 宽至 5 米，道路硬化 870 米及挡土墙、开挖土石方 等。 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | 总投资 | 395 | 150 | 140 | 150 | 4 | 50 | 46.67 | 50 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 抄送：湖南省财政厅。 |  |
| --- | --- |
| 湖南省发展和改革委员会办公室 | 2024 年 12 月2 日印发 |