附件1

桃源县2026年省财政常态化帮扶资金“易地搬迁集中安置区维修改造”

专项投资计划安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 项目所 在县市 区 | 拟开工 年份 | 拟建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 本资申请投资 | 项目(法 人)单位 及责任人 | 项目日 常监管 单位及 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 合计 | 54.78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 省财政常态化帮扶资金 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桃源县理 公港镇集 中安置小 区维修改造项目 | 2607- 430725- 04-01- 552942 | 本项目涉及4个安置区维修改造。 1.屋顶及外立面破损维修改造3132平方米。 2.房屋公共区域漏水渗水维修改造1877平方米。 | 桃源县 | 2026 | 2026 | 合计 | 54.78 |  |  |  | 桃源县理 公港镇人 民政府/谭 黎明 | 桃源县 人民政 府/江 毅 | 具体建 设容和建设地点见可研报告 |
|  |  |  |  |  |  |  | 省财政常态化帮扶资金 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |

附件2

2026年省财政常态化帮扶资金“易地搬迁集中安 置区维修改造”专项项目绩效目标表

| 支出方向 |  | 易地搬迁集中安置区 维修改造专项项目 | 所属专项 | 省财政常态化帮扶 推进乡村振兴补助 资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  | 省发展改革委 | 专项资金实施期 | 2026年 |  |
| 支出方向总金额 |  | 54.78万元 | 省级专项资金总额 | 50万元 |  |
| 省级支出金额 |  | 50万元 | 对市、县专项转移支付金额 |  |  |
| 实施期绩 效目标 | 解决安置区屋顶及外立面破损、房屋公共区域漏水渗水等问题。 |  |  |  |  |
| 本年度 绩效目标 | 解决安置区屋顶及外立面破损、房屋公共区域漏水渗水等问题。 |  |  |  |  |
| 本 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值及单位 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个项目补助金额 |  | 50万元 |
|  |  |  | 工程变更率 |  | 0% |
|  |  | 生态成本指标 | 支持项目建设过程中重大环境 污染事项发生率 |  | 0% |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目建设数量 |  | 1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 项目年度投资计划完成率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 投资计划下达时间 |  | 8 月 |
|  |  |  | 资金指标下达率 |  | 100% |
|  |  |  | 项目按时开工率 |  | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动参与项目低收入群体收入 |  | ≥万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 项目建成后年度服务人数 |  | ≥540人 |
|  |  |  | 增加就业人数 |  | ≥25 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象 满意度指标 | 当地群众满意度 |  | ≥95% |